会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| **时 间** | 2013年 09月26日 |
| **地 点** | 芙蓉区教育局信息中心陈彪晗老师办公室 |
| **主持人** | 陈彪晗 |
| **参加人** | 陈彪晗、杨勇、长城项目负责人、老师代表。 |
| **记录员** | 杨勇 |
| **会议主题** | 作业系统项目收尾工作协调会 |
| **会议内容** | 1. 作业系统使用中的问题：   1.作业丢失问题：  通过老师的使用、观察和分析在学生在学生机客户端提交作业后指令流先于数据流到达教师机客户端，教师机状态改变，而数据流并未传输完毕，此时学生关闭系统或关闭电脑就会数据流传输中断从而导致作业丢失。  改进方案：(1)学生端增加作业上传进度条，避免学生提前关闭电脑；  (2)教师端在作业数据传输完毕后再改变状态。  2.教师端向局端上传作业用户体验不够友好：  上传时存在一定的失败率，批量上传的失败率高于单个上传，但失败后的提示信息不够直观。  改进方案：(1)在上传界面按提交作业呈现直观的进度条，和失败成功图标表示。  (2)在上传失败后能按系统自定义设置的重复次数循环提交。   1. 作业系统使用后新增需求： 2. 在教师端增加查询当前班级当前学期在局端上传的作业次数及评分等第的链接。 3. 在学生端增加查询当前学生在本学期每堂课在局端的评分等第的链接。   **总结：综上所述，本次会议明确了系统在实际使用中存在的问题，我们将分轻重缓急依次解决；初步确定将在10月底解决作业系统在使用中出现的问题，以达到验收标准。** |
| **附件：** | 无 |